Log Perkembangan Proyek CSEUNIKA 29/10/2019

1. Mendetailkan Jadwal Projek
2. Membetulkan dan menambahkan Desain Diagram Sistem: Use Case, Flowchart, ERD, DFD.
3. Membuat User Manual untuk cara login aplikasi.
4. Perkembangan aplikasi masih sebatas untuk kegiatan mahasiswa individu:
   1. Dosen sekarang dapat melihat detail nama mahasiswa yang mengupload kegiatan.
   2. Dosen dapat melakukan validasi.
   3. Dosen dan siswa dapat melihat status validasi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Log Perkembangan Proyek CSEUNIKA 05/11/2019

1. Membetulkan jadwal projek.
2. Membetulkan Desain Diagram Sistem: Flowchart, ERD, DFD.
3. Melanjutkan User Manual untuk cara login aplikasi.
4. Perkembangan aplikasi masih sebatas untuk kegiatan mahasiswa individu:
   1. Dosen dapat melakukan validasi dan invalidasi
   2. Mahasiswa dapat tidak dapat mengedit atau mendelete kegiatan yg sudah valid atau invalid.

Yang belum:

1. Mungkin kelengkapan DFD untuk proses selain input(untuk mahasiswa misal: edit,delete) atau proses selain memvalidasi kegiatan(untuk dosen misal: invalidasi kegiatan).
2. Fungsi tab view untuk mengkategorikan status kevalidan kegiatan.

Rencana perkembangan selanjutnya:

1. Melanjutkan User Manual.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Log Perkembangan Proyek CSEUNIKA 12/11/2019

1. Semua dokumentasi sudah di acc tapi belum selesai (User Manual)
2. Aplikasi Website:
   1. Pengelompokan mahasiswa berdasarkan dosen wali (Masih di segi front-end, belum sinkron dari database).
   2. Belum masuk ke bagian organisasi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Log Perkembangan Proyek CSEUNIKA 19/11/2019

1. Melanjutkan User Manual
2. Aplikasi Website:
   1. Pengelompokkan mahasiswa berdasarkan dosen wali sinkron dengan database masih progress 50%.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Log Perkembangan Proyek CSEUNIKA 26/11/2019

1. Melanjutkan User Manual untuk fungsi website kegiatan individu.
2. Aplikasi Website:
   1. Selesai bagian manajemen kegiatan individu setelah menyelesaikan validasi kegiatan untuk mahasiswa individu.
   2. Mulai menangani fungsi manajemen kegiatan mahasiswa organisasi.

Yang belum: Upload dan download dokumen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Log Perkembangan Proyek CSEUNIKA 03/12/2019

1. Melanjutkan User Manual untuk fungsi website manajemen kegiatan mahasiswa organisasi.
2. Aplikasi Website:
   1. Selesai bagian mahasiswa organisasi. Progress Website 90%
   2. Menangani Bug Error dan sudah mengurangi sampai sekitar 90% bersih dari bug.
   3. Sisa progress 10% untuk upload dokumen, foto dan cetak dokumen, foto.
3. Membuat kuesioner CSEUNIKA untuk dijawab kelompok lain yang sudah melakukan testing website CSEUNIKA.
4. Hosting CSEUNIKA ke webhost000.com. Alamat webhost : cseunika.000webhostapp.com

Yang masih belum: Upload, download, cetak dokumen dan foto.